**Evaluatie verslag Embedded fitness**

**Project: De vloer is lava**

**Client: Embedded fitness**

**Project Number: 1.0**

**Auteur: Sam Hendriks**

**Date: 25-5-2020**

**Version: 1.0**

The undersigned declare their agreement with the content of this Project Plan document

**Client Project Manager**

***Initial Seen: Initial Seen:***

Date: Date:

Place: Place:

Contents

[Inleiding 3](#_Toc41636088)

[Het product 3](#_Toc41636089)

[Voorbereiding 3](#_Toc41636090)

[Documentatie 3](#_Toc41636091)

[Realisatie 3](#_Toc41636092)

[Oplevering 3](#_Toc41636093)

[Conclusie 3](#_Toc41636094)

# Inleiding

In dit document gaan we terug kijken naar hoe het project is verlopen. We gaan ook kijken naar hoogtepunten en verbeterpunten in elk onderdeel van het project. Verder gaan we ook kijken naar hoe het product zelf er nu uitziet en of dit is hoe wij het voor ogen hadden.

# Het product

Het uiteindelijke product is precies wat wij in gedachten hadden. Het is een functioneel spel wat voldoet aan de specificaties die wij hebben bedacht bij het begin. Het spel geeft eerst een start signaal en daarna begint het spel zelf. Als de speler in de groene vakken staat is hij/zij veilig. Zodra de speler op een rode tegel staat of van de vloer afgaat word komt het eindsignaal van het spel. Ook als de speler op de resetknop staat van het spel speelt het spel zich opnieuw af. Het spel zelf blijft moeilijker worden bij elke ronden en er komen minder groene tegels elke ronden. Daarnaast word de speler op de vloer zelf bijgehouden waar die zich bevind, dit word aangegeven met een gele lijn aan de binnenkant van een tegel. Overall is het spel een succes op zichzelf.

# Voorbereiding

Bij de voorbereiding liep alles vlot op het begin er werd hard gewerkt en documenten stonden klaar. Bij de voorbereiding hebben we een pitch gehad met de klant over wat zij zouden willen hebben. Hierop hebben wij input gegeven en zijn wij op deze basis het idee verder gaan uitwerken

* Wat ging er goed
  + Er werd meteen hard gewerkt
  + Goed communicatie
* Wat ging er minder goed
  + Opdracht was bij het begin niet heel duidelijk

# Documentatie

Tijdens het documenteren zijn er een aantal problemen omhoog gekomen. In de periode dat hieraan gewerkt werd kwamen er persoonlijke problemen met de teamleider die hierdoor niet goed geconcentreerd verder kon werken. Dit heeft het project een achterstand opgelopen. Voor de rest van het documenteren waren de documenten goed ingevuld en is hier feedback op gegeven. De feedback werd daarna gebruikt op het document en werd hierop aangepast.

* Wat ging er goed
  + Feedback op de documenten werd gebruikt
* Wat ging er minder goed
  + Achterstand door persoonlijke redenen

# Realisatie

Het realiseren van het project ging bij het begin erg vlot, in deze periode werd er goed gewerkt aan het project. Omdat de manier van werken en de code die gebruikt werd redelijk nieuw waren duurde het iets langer om het project goed op tempo te houden.

* Wat ging er goed
  + Goede communicatie
  + Onderdelen goed afgerond
* Wat ging er minder goed
  + Het tempo was traag

# Oplevering

* Wat ging er goed
* Wat ging er minder goed

# Conclusie